PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A.1.1. Údaje o stavbě

a) název stavby **Hotel Květnice – sanační práce**

b) místo stavby Náměstí Míru 120, 666 19 Tišnov

katastrální území Tišnov 767379

(okres Tišnov)

Parcelní čísla st. 90, 92/6

Obecně:

Kontrolní prohlídka má být směřována zejména do těch fází výstavby, kdy je v zásadních bodech důležité zkontrolovat soulad stavby a ověřené projektové dokumentace. Proto jsou projektantem navrženy následující kontrolní prohlídky:

1. kontrolní prohlídka – úvodní

* při započetí stavby
* kontrola, zda je zaveden stavební deník, zda stavbu provádí oprávněná osoba, zda je tato přítomna na stavbě apod. Prohlídka stavby

1. kontrolní prohlídka

* průběh opravy krovu
* obnažení stropních trámů stropu nad 3NP, průběh opravy stropu nad 3NP

1. kontrolní prohlídka

* prohlídka během odkopu dvorního suterénního zdiva, provádění injektáže a hydroizolace

1. kontrolní prohlídka – závěrečná

* Lze říci, že je totožná s kolaudací stavby. Stavební úřad získává podklad pro vydání kolaudačního rozhodnutí.

Skutečný termín zahájení stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu v Tišnově.

V Brně, leden 2023

vypracoval

Ing. Petr Aujezdský