Příloha č.3

Specifikace sečení travnatých ploch

- Termíny plnění jednotlivých sečí (zahájení - ukončení):

- 1. seč	10.4. - 3.5.2019

- 2. seč	6.5. - 24.5.2019

- 3. seč	27.5. – 14.6.2019

- 4.seč	17.6. – 4.7.2019

- 5.seč	15.7. – 2.8.2019

- 6.seč	19.8. – 6.9.2019

- 7.seč	16.9. – 4.10.2019

- 8.seč	14.10. – 1.11.2019

Plochy

A – ul. Na Rybníčku (včetně zatáčky na ul. Riegrovu) – 1.378 m²

B – Smetanova, Vrchlického, Husova, Havlíčkova (90%) - 3.105 m²

C – parčík a ul. Smíškova - 3.758 m²

D – sídliště Pod Klucaninou (kromě plochy kolem domů č.p.1578-1580) – 37.736m²

E – Trnec – ul. Trnec, Mrštíkova, Cihlářská, Těsnohlídkova – 4.532 m²

F – ul. Hybešova, Alšova, Purkyňova, Revoluční, Erbenova, Máchova, Dobrovského (90%) – 4.975 m²

Celkem: 54.530 m²

Dle pořadí písmen bude realizován i postup sečení.

… ponížená procenta na plochách B a F 10% činí minimální podíl sečení ploch občany svépomocí.

Technologie a podmínky sečení

Sečení bude realizované technologií mulčování + dosečení svahů a okrajů ploch křovinořezy se shrabáním a odvozem travní hmoty.

Výška trávy po posečení bude činit maximálně přibližně 7cm.

Je nepřípustné obsekávat okolí kmenů mladých stromů křovinořezem. Je nutné trávu vytrhnout, aby nedocházelo k poškozování báze kmene.

Znečištění okolí sečených ploch bude odstraněno nejpozději na konci každého dne.

Sečení bude realizováno v pracovních dnech pouze mezi 7. a 17. hodinou, pokud nebude dohodnuto se zadavatelem jinak.